[image: image1.png]N\

The potential is people






Interessenter og informationsstrategier
    Medvirken i projektet

[image: image1.png]
	Nødvendig for gennemførelse

Gidsel

Skal informeres

· stormøder

· undervisning

· indhente information via skemaer 

· fokusgrupper
	Ressourceperson

Skal involveres

· interview

· møder

· workshops

· i arbejdsgruppe

	Ekstern interessent
Skal orienteres

· nyhedsbreve

· skabe et godt image

Ikke nødvendig/lille indflydelse
	Grå eminence
Skal høres

· interview

· møder

· i referencegruppe

Stor indflydelse



 Indflydelse på projektet
Interessenter og informationsstrategier
                                                                                          Side 1 af 1



              Mannaz A/S

